SE ako Objednávateľ, verzia 15/10/2024

č. zmluvy Objednávateľa: 4.........

SAP č. Zhotoviteľa: .........

| zmluva O dielo |  |
| --- | --- |
| uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva”) |  |
| uzavretá medzi: |  |
| Obchodné meno: | Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo: | Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| IČO: | 35 829 052 |
| DIČ: | 2020261353 |
| IČ DPH: | SK2020261353 |
| v mene spoločnosti koná: | Meno a priezvisko, funkcia |
|  | Meno a priezvisko, funkcia |
| Zapísaný v: | Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, č. vl.: 2904/B |
| (ďalej len „Objednávateľ”) |  |
| a |  |
| Obchodné meno : |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH): | Tuzemský zhotoviteľ uvedie jednu z nasledovných 2 možností: 1. možnosť: platiteľ DPH v zmysle § 4 2. možnosť: neplatiteľ DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov |
| v mene spoločnosti koná: | Meno a priezvisko, funkcia |
|  | Meno a priezvisko, funkcia |
| Zapísaný v: |  |
| [Poznámka: V prípade, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom svojej organizačnej zložky pôsobiacej v SR uviesť aj nasledovný text (vrátane identifikačných údajov organizačnej zložky): ] pôsobiaci v Slovenskej republike a vykonávajúci dielo prostredníctvom svojej organizačnej zložky: Názov organizačnej zložky: IČO: DIČ: IČ DPH: V mene organizačnej zložky koná: (ďalej len „Zhotoviteľ“) |  |
| (ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”) |  |

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom XXX zo dňa XX.XX.XXXX a vo Vestníku verejného obstarávania číslo: VVO č. XXX zo dňa XX.XX.XXXX, označenie oznámenia XXXX (ďalej len „Súťaž“) túto Zmluvu.

PREDMET ZMLUVY

Predmet a účel Zmluvy

    - Predmetom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy Zhotoviteľom pre Objednávateľa.

    - Účelom tejto Zmluvy je dodávka systému radiačnej kontroly pre úkryt CO, ktorý sa nachádza v suteréne objektu Prevádzkovej budovy a v suteréne objektu Jedálne.

    - Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi Dokumentáciu pre realizáciu spracovanú projekčnou organizáciou JUNOZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, ul. J. Kollára 36, 934 05 Levice, SK, IČO: 43985211 (ďalej ako „projektová dokumentácia Objednávateľa“ v príslušnom gramatickom tvare). Projektová dokumentácia Objednávateľa nie je pre účely návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania záväzná. Zhotoviteľ však je oprávnený pri návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania použiť projektovú dokumentáciu Objednávateľa, túto prehlbovať, upresňovať, doplniť a/alebo meniť. Zhotoviteľ je oprávnený splniť povinnosť a vypracovať, dodať projektovú dokumentáciu zmeny pred dokončením k projektovej dokumentácii Objednávateľa. Pre prípad vypracovania a dodania projektovej dokumentácie zmeny pred dokončením sa povinnosti uvedené vyššie uplatňujú primerane. Zhotoviteľ zodpovedá za návrh technického riešenia uskutočnenia Diela v celom rozsahu bez ohľadu na skutočnosť, že pre tento použil projektovú dokumentáciu Objednávateľa.

Špecifikácia predmetu plnenia

V zmysle podmienok tejto Zmluvy, súčasťou ktorej sú Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „VOP“), sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela:

Modernizácia úkrytov civilnej ochrany v objektoch Prevádzkovej budovy a Jedálne – zariadenia radiačnej ochrany, v rozsahu:

- 1.2.1   Vypracovanie a dodanie dokumentácie pred realizáciou

1.2.2   Realizácia v rozsahu : dodávka zariadení a materiálu; Montážne práce;         individuálne a funkčné skúšky; Školenie zamestnancov;

1.2.3   Vypracovanie a dodanie dokumentácie po realizácii, aktualizácia DSS v archívnom paré

(ďalej len „Dielo“ alebo „predmet plnenia“).

Zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu

    - Súčasťou predmetu plnenia nie je zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu. Zhotoviteľ je pri manipulácii s odpadmi povinný dodržiavať postupy podľa interných predpisov Objednávateľa, s ktorými bude preukázateľne oboznámený pred nástupom na výkon predmetu plnenia.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri manipulácii s odpadmi dodržiavať ustanovenia uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XXIV. Ochrana životného prostredia, bod 24.7.1 – 24.7.2 Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie zneškodniť , zhodnotiť alebo scudziť  káble, železný šrot, farebné kovy a Objednávateľom presne určené časti odpadu, vrátane odpadu, ktorý je vhodný na ďalšie využitie v domácnosti. Tieto odpady zostávajú majetkom Objednávateľa.

Dodávané dokumenty

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dokumenty uvedené v bode 5.1 Technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Zabezpečenie kvality

Realizácia Diela patrí do 2. kategórie zabezpečovania kvality.

Realizácia Diela patrí do 2. kategórie zabezpečovania kvality, ak súvisí s technickým zariadením s vyššou mierou ohrozenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), alebo ak súvisí s technickým zariadením s vysokou mierou ohrozenia v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z, alebo ak ide o zmluvné výkony, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku týchto zariadení.

Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností v zmysle ustanovení bodu 18.2 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Ostatné podmienky súvisiace s týmto bodom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa.

Uzatvorenie zmluvy a zmeny

Platnosť

Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.

Účinnosť

Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej platnosti podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy.

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok IV. Uzatvorenie zmluvy a zmeny.

Výklad zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (VOP)

- Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že ostatné podmienky vzťahujúce sa na túto Zmluvu sú uvedené vo VOP, verzia 01.08.2025, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s obsahom ustanovení VOP oboznámil, ich obsah je mu známy a berie na vedomie skutočnosť, že VOP sú pre neho záväzné a podpisom tejto Zmluvy sa zaväzuje dodržiavať ich ustanovenia.

Všeobecné technické podmienky

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní Diela v priestoroch Objednávateľa bude dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných technických podmienkach plnenia v SE (závody), verzia 15.01.2024, v znení Dodatku č. 1, verzia 18.10.2024  ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „VTP“).

Prednosť ustanovení

    - V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a podmienkami uvedenými v jej prílohách, resp. súčastiach má prednosť text tejto Zmluvy.

    - V prípade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivých príloh má Technická špecifikácia prednosť pred VTP .

    - V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými vo VOP a podmienkami uvedenými vo VTP  majú prednosť VTP  pred VOP.

    - Pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak, pojmy s veľkým začiatočným písmenom definované vo VOP a/alebo vo VTP majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v tejto Zmluve.

- Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok V. Výklad.

komunikácia

Kontaktné osoby

- Kontaktnou osobou v zmluvných veciach je:

za Objednávateľa:

...........

[Poznámka: doplňte meno a priezvisko nákupcu, kontaktný e-mail a tel. čísla]

za Zhotoviteľa:

...........

[Poznámka: doplňte meno a priezvisko, funkciu, kontaktný e-mail a tel. čísla]

Manažéri Zmluvy

- Na účely vykonávania organizačných a realizačných úkonov na základe ustanovení tejto Zmluvy sú určené nasledovné osoby:

Manažér Zmluvy za Objednávateľa:

........... (ďalej len „Manažér Zmluvy za Objednávateľa“)

[Poznámka: Doplňte meno a priezvisko, funkciu, kontaktný e-mail a tel. čísla osoby, ktorá bola uvedená v POBJ ako manažér zmluvy.

Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa:

........... (ďalej len „Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa“)

(Manažér Zmluvy za Objednávateľa a Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa spolu ďalej len „Manažéri Zmluvy“).

[Poznámka: doplňte meno a priezvisko, funkciu, kontaktný e-mail a tel. čísla]

CENA, FAKTURAČNÉ a platobné podmienky

Cena

    - Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za Dielo cenu, ktorá bude určená spôsobom uvedeným v nasledujúcich bodoch tohto článku Zmluvy.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že pevná cena za zhotovené Dielo podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,- EUR bez DPH

(slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx eur bez DPH)

(ďalej len „Cena“)

    - Skladba položiek tvoriacich Cenu Diela je uvedená v kalkulácii, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Kalkulácia ceny za Dielo“).

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo bude platená Objednávateľom Zhotoviteľovi priebežne, podľa platobných míľnikov definovaných nižšie, na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom po vykonaní plnenia v rámci príslušného platobného míľnika. Pre vylúčenie pochybností platobný míľnik pre účely DPH predstavuje čiastkové dodanie, ktoré Zhotoviteľ poskytol v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry Zhotoviteľom za príslušný platobný míľnik je protokol o splnení platobného míľnika (ďalej len „Míľnikový protokol“), potvrdený Manažérom Zmluvy za Objednávateľa a Manažérom Zmluvy za Zhotoviteľa v zmysle bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru za príslušný platobný míľnik najneskôr do 15 dní odo dňa dodania. Na účely DPH sa za deň dodania považuje deň potvrdenia Míľnikového protokolu Manažérmi Zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že potvrdenie Míľnikového protokolu zo strany Objednávateľa nezakladá akceptáciu alebo prevzatie Diela, prípadne jeho časti, ako ani príslušných plnení zahrnutých do Míľnikového protokolu.

    - Platobné míľniky

Cena za Dielo bude fakturovaná Zhotoviteľom postupne, po splnení nasledovných jednotlivých platobných míľnikov:

| Platobný míľnik č. | Predmet platobného míľnika | Cena platobného míľnika v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plnenie podľa bodu : 1.2.1 Vypracovanie a dodanie dokumentácie pred realizáciou | ......... ,- slovom: ........ |
| 2 | Plnenie podľa bodu : 1.2.2 Realizácia v rozsahu : dodávka zariadení a materiálu; Montážne práce; individuálne a funkčné skúšky; Školenie zamestnancov; | ......... ,- slovom: ........ |
| 3 | Plnenie podľa bodu : 1.2.3 Vypracovanie a dodanie dokumentácie po realizácii, aktualizácia DSS v archívnom paré | ......... ,- slovom: ........ |
| Spolu |  | ......... ,- slovom: ........ |

(ďalej spoločne ako „Platobné míľniky“ a jednotlivo ako „Platobný míľnik“).

Banková záruka

    - Všeobecné podmienky

      - Zhotoviteľ je povinný na zabezpečenie svojich záväzkov vzniknutých na základe tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi nepodmienenú a neodvolateľnú bankovú záruku v znení akceptovateľnom pre Objednávateľa, na základe ktorej bude banka povinná plniť na prvé písomné požiadanie Objednávateľa. Za akceptovateľnú bankovú záruku sa považuje taká banková záruka, ktorá bude vystavená v súlade s obsahom a vo forme, ktoré sú v zásade zhodné so vzorom bankovej záruky, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. ... Zmluvy, a to bankou, ktorá nemá ani jeden z ratingov horší ako:

        - Moody’s – „Baa3”; alebo

        - Fitch – „BBB-”; alebo

        - Standard & Poor´s – „BBB-”.

      - Ak sa počas trvania bankovej záruky banke, ktorá bankovú záruku vystavila, zhorší rating tak, že nebude dosahovať ani jeden z ratingov uvedených v predchádzajúcom odseku (i) tohto bodu Zmluvy, potom je Objednávateľ oprávnený písomne upozorniť Zhotoviteľa na túto skutočnosť a  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady do 10 dní od doručenia upozornenia predložiť Objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude vystavená bankou, ktorej rating bude spĺňať podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku (i) tohto bodu Zmluvy a bude po obsahovej a formálnej stránke spĺňať požiadavky stanovené v tejto Zmluve. Objednávateľ vráti existujúcu bankovú záruku Zhotoviteľovi až potom, ako mu bude predložená nová banková záruka vydaná podľa tohto bodu.

      - Ak Zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v lehote alebo v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch (i) alebo (ii) tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa z bankovej záruky a/alebo zadržať finančné prostriedky v sume zodpovedajúcej hodnote 100% bankovej záruky vystavenej bankou, ktorej rating je nevyhovujúci, resp. bankovej záruky, ktorá nebola predložená zo strany Zhotoviteľa v lehote alebo v súlade s ostatnými podmienkami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch (i) alebo (ii) tohto bodu Zmluvy.

      - Zhotoviteľ je povinný doručiť bankovú záruku Objednávateľovi na adresu sídla  Objednávateľa, uvedenú v Obchodnom registri v čase zaslania záruky a adresovanú k rukám Manažéra financovania a poistenia

    - Banková záruka počas plynutia záručnej doby

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 20 dní odo dňa splnenia Platobného míľnika č. 2 podľa bodu 1.2.2 tejto Zmluvy na svoje náklady obstarať a predložiť Objednávateľovi na zabezpečenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy bankovú záruku na peňažnú sumu rovnajúcu sa 3% z Ceny za Dielo špecifikovanej v bode 5.1.5 tejto Zmluvy (ďalej len „Záruka počas plynutia záručnej doby“).

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Záruka počas plynutia záručnej doby bude platná počas celej záručnej doby, pričom jej platnosť môže uplynúť najskôr 30-tym dňom po uplynutí záručnej doby. V prípade, že počas záručnej doby dôjde k oznámeniu vád Objednávateľom Zhotoviteľovi v zmysle čl. 9 Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečiť predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby tak, aby Záruka počas plynutia záručnej doby bola platná minimálne do 30 dní odo dňa odstránenia všetkých vád oznámených Objednávateľom počas záručnej doby. Predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť najneskôr do 15 dní pred dňom jej exspirácie.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby aj v prípade, že dôjde k predĺženiu platnosti záručnej doby uvedenej v Zmluve, a to do 15 dní odo dňa, kedy k predĺženiu platnosti záručnej doby uvedenej v Zmluve došlo, najneskôr však do 15 dní pred dňom uplynutia pôvodnej doby platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť doplnenie Záruky počas plynutia záručnej doby do hodnoty uvedenej v tomto bode Zmluvy vždy, keď sa Objednávateľ uspokojí zo Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle podmienok tejto Zmluvy, a to v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k uspokojeniu zo Záruky počas plynutia záručnej doby Objednávateľom došlo.

      - Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v prípade, že:

        - Objednávateľovi vznikne voči Zhotoviteľovi nárok na akúkoľvek sumu v súvislosti s neodstránením vady Diela v súlade s touto Zmluvou, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby vo výške zmluvnej pokuty podľa čl. XV. VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve, zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a celkových alebo predpokladaných nákladov a výdavkov Objednávateľa na odstránenie takejto vady;

        - Zhotoviteľ nezabezpečí predĺženie platnosti  Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle odseku (i) alebo (ii) tohto bodu Zmluvy, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

        - Zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.2.1 (i), resp. 5.2.1(ii) tejto Zmluvy, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

        - Zhotoviteľ nezabezpečí doplnenie Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle odseku (iii)  tohto bodu Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby vždy v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

        - Objednávateľ využije svoje právo na ukončenie Zmluvy z dôvodu porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, pričom Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby.

      - Suma, ktorou sa Objednávateľ uspokojí zo Záruky počas plynutia záručnej doby podľa odseku (iv) písmeno (b) až (e) tohto bodu Zmluvy sa bude považovať za zábezpeku, ktorú je Objednávateľ oprávnený použiť na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi v súvislosti s touto Zmluvou. Zábezpeku alebo jej časť, ktorá nebola použitá na uspokojenie nárokov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi (i) do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád oznámených Zhotoviteľovi počas plynutia záručnej doby, alebo (ii) ak neboli žiadne vady oznámené, tak do 30 dní od uplynutia záručnej doby. Zhotoviteľovi nepatrí žiadny úrok zo zábezpeky poskytnutej podľa tohto bodu Zmluvy.

      - Ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v tomto bode Zmluvy a nepredloží Záruku počas plynutia záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 100% hodnoty požadovanej Záruky počas plynutia záručnej doby. Podmienky uvedené v odseku (iv) ) tohto bodu Zmluvy sa uplatnia rovnako aj na zadržanú sumu. Zadržané prostriedky znížené o sumu, na ktorej čerpanie mal Objednávateľ nárok, budú uvoľnené do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád oznámených Zhotoviteľovi počas plynutia záručnej doby v zmysle článku 9, najskôr však do 30 dní po uplynutí záručnej doby v zmysle článku 9 tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi nepatrí žiadny úrok zo zábezpeky poskytnutej podľa tohto bodu Zmluvy.

Obsah Ceny

    - Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné užívanie autorského diela v rozsahu podľa bodu 21.1 VOP je zahrnuté v Cene.

- Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že udelenie licencie v rozsahu podľa bodu 21.1 VOP  je zahrnuté v Cene.

    - Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom, skutočným stavom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo Objednávateľovi:

      - sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou, Technickou špecifikáciou a touto Zmluvou, vrátane jej príloh,

      - preveril miestne podmienky na stavenisku, resp. miesta realizácie Diela,

      - v Kalkulácii ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii, Technickej špecifikácii a Zmluve,

      - do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na realizáciu Diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii, Technickej špecifikácii a tejto Zmluve, ale charakter Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje v súlade s projektovou dokumentáciou, Technickou špecifikáciou a touto Zmluvou,

      - zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach v zmysle tejto Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom plnenia, o ktorých v čase uzavretia Zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal alebo mohol vedieť.

    - DPH sa bude aplikovať v súlade s daňovou legislatívou záväznou pre Zhotoviteľa platnou v deň vzniku daňovej povinnosti.

Fakturačné podmienky

    - Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a ostatné požadované údaje v zmysle tejto Zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude Míľnikový protokol a prílohy v zmysle bodu 6.7.1 tejto Zmluvy.

- V prípade, ak Zhotoviteľ vyhotoví faktúru, ktorá nespĺňa náležitosti v zmysle platnej legislatívy alebo v zmysle tejto Zmluvy alebo neobsahuje požadované prílohy a Objednávateľovi z tohto dôvodu bude zo strany orgánov finančnej správy Slovenskej republiky vyrubená pokuta alebo budú uplatnené iné sankcie (napríklad neuznanie nároku na odpočet DPH, dorubenie DPH a pod.), Objednávateľ má právo uplatniť voči Zhotoviteľovi náhradu škody vo výške takto vyrubenej pokuty alebo iných sankcií a Zhotoviteľ má povinnosť takúto faktúru Objednávateľovi uhradiť.

    - Ak má Zhotoviteľ s Objednávateľom uzatvorenú platnú Dohodu o elektronickom doručovaní faktúr, doručovanie faktúr (a dokladov v takej dohode definovaných) sa riadi takouto osobitnou dohodou.

- V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný zasielať faktúry pre Objednávateľa na adresu:

- Slovenské elektrárne, a.s.

- Odbor fakturácie

- Závod Atómové elektrárne Mochovce

- P.O.BOX 11

- 93539 Mochovce

Platobné podmienky

- Splatnosť faktúry

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi podľa bodu 5.4.2 tejto Zmluvy.

Zádržné

    - Zádržné

Z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom (okrem zálohovej)  je Objednávateľ oprávnený zadržať 10% z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržané prostriedky znížené o sumu, na ktorej čerpanie mal Objednávateľ nárok v zmysle Zmluvy, budú uvoľnené do 30 dní po odovzdaní a prevzatí Diela, a to za podmienky, že prípadné vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole budú odstránené a ich odstránenie bude Objednávateľom písomne potvrdené. Zádržné bude Objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy (najmä na zabezpečenie riadneho a včasného zhotovenia Diela), ako aj na prípadnú náhradu škôd, jednotlivých zmluvných pokút a sankcií, ako aj iných oprávnených nárokov Objednávateľa v prípade porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa.

Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok VII. Cena, fakturačné a platobné podmienky, ako aj článok VIII. Daňové podmienky.

vykonanie diela

Miesto vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je

Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice

Miesto odovzdania a prevzatia Diela

Miestom odovzdania a prevzatia Diela je

Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice

Odborníci vykonávajúci predmet plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia bude vykonávaný osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s požiadavkami Objednávateľa v zmysle bodu 4.2 Technickej špecifikácie tvoriacej Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

- V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v procese obstarávania zaväzuje sa využívať na vykonávanie Predmetu plnenia odborníkov uvedených v Prílohe č. 8 Zmluvy – Zoznam odborníkov. V priebehu vykonávania Predmetu plnenia je zmena odborníka vykonávajúceho Predmet plnenia podmienená preukázaním splnenia požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť zo strany Zhotoviteľa v rovnakom rozsahu, v akom bola preukázaná za pôvodného odborníka bezodkladne, a to  predložením dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Manažér Zmluvy za Objednávateľa na základe predložených dokladov posúdi splnenie požiadaviek a v prípade, že stanovené požiadavky boli splnené, schváli zmenu odborníka vykonávajúceho Predmet plnenia, a to formou zápisu v Denníku, resp. iným záznamom. Manažér Zmluvy za Objednávateľa aktualizuje Prílohu č.8 Zmluvy – Zoznam odborníkov a jej aktualizované znenie dá písomne na vedomie Zhotoviteľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť odborníka, ak bol odborník hodnotený zo strany Objednávateľa s výsledkom „nedostatočný“. Zmenu odborníkov uvedených v Prílohe č. 8 Zmluvy – Zoznam odborníkov je Zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne potom ako nastal dôvod, pre ktorý je zmenu potrebné vykonať.

Vykonanie Diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné vykonanie Diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné vykonanie a ukončenie Diela) tak, aby vykonané Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým platným právnym predpisom a požiadavkám uvedeným v tejto Zmluve. Pokiaľ sa počas vykonávania Diela vyskytnú podstatné skutočnosti, o ktorých Zmluvné strany vopred nemali vedomosť, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ihneď na mieste pri vykonávaní Diela o týchto skutočnostiach preukázateľne informovať Objednávateľa a tieto skutočnosti uviesť aj do Denníka, ak je vedený. Ak Zhotoviteľ tieto skutočnosti neoznámi Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, platí, že tieto boli Zhotoviteľovi známe v čase uzavretia Zmluvy a Objednávateľ nie je povinný akceptovať žiadne Zhotoviteľom neskôr vznesené pripomienky alebo nároky vyplývajúce z daných skutočností alebo súvisiace s danými skutočnosťami.

Kontroly a skúšky

- Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej spoločne len „Skúšky“ a jednotlivo len „Skúška“) podľa podmienok uvedených v ustanoveniach bodu 9.2.5 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

Lehota dodania a prevzatia Diela

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo od prvého dňa účinnosti Zmluvy a zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:

| Platobný míľnik č. | Predmet Platobného míľnika | Termín zhotovenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plnenie podľa bodu : 1.2.1 Vypracovanie a dodanie dokumentácie pred realizáciou | Do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo |
| 2 | Plnenie podľa bodu : 1.2.2 Realizácia v rozsahu : dodávka zariadení a materiálu; Montážne práce; individuálne a funkčné skúšky; Školenie zamestnancov; | Do 4 mesiacov po splnení platobného míľnika č.1 |
| 3 | Plnenie podľa bodu : 1.2.3 Vypracovanie a dodanie dokumentácie po realizácii, aktualizácia DSS v archívnom paré | Do 1 mesiaca po splnení platobného míľniku č.2 |

    - V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť uvedené termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách, v takom prípade, Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu odplatu príp. kompenzáciu vzniknutých nákladov podľa predchádzajúcej vety a Cena za Dielo sa v takýchto prípadoch nemení.

    - Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle bodu 15.2 VOP aj v prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní s dodržaním ktoréhokoľvek termínu Platobného míľnika podľa bodu 6.6.2 tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny/Platobné míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

Prevzatie Diela

    - O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše preberací protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. ... tejto Zmluvy (v texte Zmluvy len „Preberací protokol“), ktorý podpíšu obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať:

      - popis Diela,

      - potvrdenie o vykonaní predpísaných testov/Skúšok,

      - zoznam odovzdávaných dokumentov,

      - kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka v prípade, ak súčasťou Diela je aj dodanie tovaru,

      - v prípade prevzatia posledného Diela vykonávaného na základe tejto Zmluvy aj údaj o počte nevrátených vstupných identifikačných kariet alebo preukazov (ďalej len „IDK vstupu“) pridelených pracovníkom Zhotoviteľa,

      - čitateľné mená a priezviská a podpisy Manažérov Zmluvy za obidve Zmluvné strany v zmysle bodu 4.2 tejto Zmluvy,

      - dátum prevzatia Diela Objednávateľom,

      - miesto prevzatia Diela.

    - Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, v zmysle bodu 1.4 tejto Zmluvy.

- Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok IX. Vykonanie plnenia.

Subdodávatelia

- Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo 1. možnosť: bez účasti subdodávateľov. 2. možnosť: aj prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“)

- Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok X. Subdodávatelia.

Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov. V Zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora a zároveň konečný užívateľ výhod subdodávateľa nemôže byť osobou v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

    - subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,

    - konečným užívateľom výhod subdodávateľa nemôže byť osoba v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní,

    - subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),

    - Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 7.2.4 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Zoznamu subdodávateľov musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 7.2 vyššie.

V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

Ustanovenia článku X. body 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 písm. b), c), d), e), 10.11 písm. a) a 10.15 Prílohy č. 1 – VOP sa nebudú aplikovať.

Náhrada škody

- Ustanovenia týkajúce sa náhrady škody sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XIII. Zodpovednosť za škodu.

Záruka a zodpovednosť za vady

Ustanovenia týkajúce sa záruky a zodpovednosti za vady sú uvedené Prílohe č. 1 – VOP článok XIV. Záruka a zodpovednosť za vady.

zmluvné pokuty a sankcie

Ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a sankcií sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XV. Zmluvné pokuty a sankcie, ako aj v prílohe č. 4 VTP.

Zmluvné pokuty

Okrem zmluvných pokút uvedených vo VOP a zmluvných pokút uvedených vo VTP si Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy dohodli aj nasledovné zmluvné pokuty:

    - V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží plán kvality dodávky alebo plán kvality vybraného zariadenia na odsúhlasenie Objednávateľovi do 30 dní od podpisu Zmluvy v zmysle bodu 18.2.18 VOP, môže si Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR.

    - V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť v zmysle bodu 6.3 Zmluvy, môže si Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR.

prerušenie prác a ukončenie zmluvy

Ustanovenia týkajúce sa prerušenia prác a ukončenia Zmluvy sú uvedené Prílohe č. 1 – VOP, článok XVI. Prerušenie prác a ukončenie Zmluvy.

systémy manažérstva ZHOTOVITEĽA

Systém manažérstva bezpečnosti

- Zhotoviteľ je povinný pre účely tejto Zmluvy disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001. Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa.

Systém environmentálneho manažérstva

- Zhotoviteľ je povinný pre účely tejto Zmluvy disponovať funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001. Ostatné podmienky súvisiace s týmto článkom Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XVIII. Systémy manažérstva dodávateľa.

Poistenie

- Zhotoviteľ nie je povinný získať a počas celej doby platnosti Zmluvy udržiavať a na požiadanie Objednávateľa preukázať poistenie zodpovednosti za škodu. Ustanovenia týkajúce sa poistenia, uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XX. Poistenie, sa neuplatňujú.

Dôvernosť informácií

Ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XXII. Dôvernosť informácií a kybernetická bezpečnosť.

Ochrana citlivých informácií podľa Atómového zákona

Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto Zmluvy môžu byť medzi Zmluvnými stranami vzájomne sprístupnené citlivé informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa Atómového zákona / zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Atómový zákon“). Citlivé informácie alebo dokumentácia obsahujúca citlivé informácie nesmú byť zverejnené, nesmú byť poskytnuté tretej strane a Zmluvné strany majú povinnosť postupovať tak, aby počas plnenia Zmluvy bolo poskytnutie informácií jednotlivým osobám limitované len na poskytnutie nevyhnutných informácií pre plnenie podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v pochybnostiach sa predpokladá, že každá informácia má citlivý charakter podľa § 3 ods. 16a 17 Atómového zákona. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia podľa tohto bodu, bude sa takéto porušenie povinností posudzovať ako únik dôvernej informácie a za takéto porušenie Zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 15.8 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

súdna príslušnosť

Ustanovenia týkajúce sa súdnej príslušnosti sú uvedené v Prílohe č. 1 – VOP, článok XXIX. Spory.

osobitné ustanovenia

Dodanie softvéru (ďalej len „SW“) a licencií

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že súčasťou predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy je aj dodávka SW vrátane poskytnutia licencií k nim, tak Zhotoviteľ je povinný SE poskytnúť SE (s predošlým súhlasom autora aplikačného SW) licencie bez územného a časového obmedzenia, ktorých obsahom bude o. i. neobmedzené oprávnenie Objednávateľa vykonávať akékoľvek zmeny a doplnky nových softvérových funkcií SW po uplynutí záručnej doby príslušného Diela. Súčasťou dodávky SW musí byť aj záloha aplikačného SW.

Ak podľa Zmluvy vznikne autorské dielo podľa § 87 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (počítačový program), Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri dodaní príslušného Diela odovzdať Objednávateľovi písomné vyhlásenie Zhotoviteľa o postúpení výkonu všetkých majetkových práv k SW na Objednávateľa.

Softvér tretích strán

- Ak je súčasťou predmetu plnenia aj dodanie softvéru tretích strán, Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený softvér tretích strán dodať Objednávateľovi a zároveň je oprávnený udeliť sublicenciu k dodávanému softvéru tretej strany Objednávateľovi. V prípade, ak sa preukáže vyhlásenie Zhotoviteľa ako nepravdivé Objednávateľ, si môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1.3 Zmluvy. Zhotoviteľ je voči Objednávateľovi zároveň zodpovedný za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia Zhotoviteľa a/alebo porušenia práv tretích strán, a to vo výške, v akej škoda prevyšuje zmluvnú pokutu uhradenú v zmysle predchádzajúcej vety.

Spracúvanie osobných údajov v mene Objednávateľa

Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v mene Objednávateľa sú upravené v osobitnej zmluve o spracúvaní osobných údajov uzavretej súčasne s touto Zmluvou medzi Objednávateľom ako prevádzkovateľom a Zhotoviteľom ako sprostredkovateľom. Zmluva o spracúvaní osobných údajov je závislou od tejto Zmluvy v zmysle § 275 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podpisujú sa osobitne ako dva samostatné dokumenty.

záverečné USTANOVENIA

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 –Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 01.08.2025

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia

Príloha č. 3 – Kalkulácia ceny za Dielo

Príloha č. 4 – Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 15.01.2024, v znení Dodatku č. 1, verzia 18.10.2024

Príloha č. 5 – Preberací protokol – vzor

Príloha č. 6 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 7 – Vyhlásenie o daňovej pozícii a prepojenosti (zahraničný dodávateľ) / Vyhlásenie o prepojenosti (tuzemský dodávateľ)

Príloha č. 8 – Zoznam odborníkov

Príloha č. 9 – Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností

- Príloha č. 10 – Banková záruka – vzor

Príloha č. 11 – Miľníkový protokol - vzor

Vyhotovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

Prejav vôle

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad pri plnom vedomí podpisujú.

| V ___________________, dňa ______ V ___________________, dňa ______ |  |  |
| --- | --- | --- |
| V mene a za Zhotoviteľa: |  | V mene a za Objednávateľa: |
|  |  | Slovenské elektrárne, a.s. |
| Meno a priezvisko Funkcia |  | Meno a priezvisko Funkcia |
| Meno Funkcia |  | Meno Funkcia |