SE ako Objednávateľ, verzia:	16.03.2026 - 2

č. zmluvy Objednávateľa: 	[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy)

SAP č. Zhotoviteľa: 		[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy)

Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva”)

| medzi: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Slovenské elektrárne, a.s. |
| Sídlo: | Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov |
| IČO: | 35 829 052 |
| DIČ: | 2020261353 |
| IČ DPH: | SK2020261353 |
| v mene spoločnosti koná: | [doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy] |
|  | [doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy] |
| Zapísaný v: | Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sa, č. vl.: 2904/B |
| (ďalej len „Objednávateľ”) |  |
| a |  |
| Obchodné meno: | [doplní uchádzač] |
| Sídlo: | [doplní uchádzač] |
| IČO: | [doplní uchádzač] |
| DIČ: | [doplní uchádzač] |
| IČ DPH: | [doplní uchádzač] |
| Registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH): | Tuzemský Zhotoviteľ uvedie jednu z nasledovných 2 možností: 1. možnosť: platiteľ DPH v zmysle § 4 2. možnosť: neplatiteľ DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov |
| v mene spoločnosti koná: | [doplní uchádzač] |
|  | [doplní uchádzač] |
| Zapísaný v: |  |
| [Poznámka: V prípade, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom svojej organizačnej zložky pôsobiacej v SR uviesť aj nasledovný text (vrátane identifikačných údajov organizačnej zložky): ] pôsobiaci v Slovenskej republike a dodávajúci tovar prostredníctvom svojej organizačnej zložky: Názov organizačnej zložky: IČO: DIČ: IČ DPH: V mene organizačnej zložky koná: (ďalej len „Zhotoviteľ”) |  |
| (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”) |  |

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom [doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] zo dňa ...........a vo Vestníku verejného obstarávania číslo: VVO č. [doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] zo dňa ..........., označenie oznámenia ........... (ďalej len „Súťaž“) túto Zmluvu.

# Predmet zmluvy

## Predmet a účel Zmluvy

### Predmetom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy Zhotoviteľom pre Objednávateľa.

### Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť pre Objednávateľa opravu akubatérií na 3. a 4. bloku v Atómovej elektrárni Bohunice (ďalej len „EBO“) výmenným spôsobom a tým udržať požadovanú kapacitu akubatérií.

## Špecifikácia predmetu plnenia

V zmysle podmienok tejto Zmluvy, súčasťou ktorej sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026  v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „VOP“), sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela:

Výmena akubatérií v EBO realizované po etapách:

1. Etapa počas GO EBO 3 (1EE03)

2. Etapa počas GO EBO 4 (2EE03)

3. Etapa počas GO EBO 3 (1EE02 a 1EE04)

V rozsahu:

1.2.1      Realizácia 1. Etapy počas GO EBO 3 v rozsahu:

Vypracovanie protokolov, postupov a STD; Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia; Dodávka akubatérií; Demontáž a montáž akubatérií; Uvedenie do prevádzky; Kapacitná skúška, Meranie izolačných odporov akubatérie, Kontrola naplnenia akubatérie, PKV, KV a OPaOS; Kontrola zhody vybraného zariadenia.

1.2.2      Realizácia 2. Etapy počas GO EBO 4 v rozsahu:

Vypracovanie protokolov, postupov a STD; Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia; Dodávka akubatérií; Demontáž a montáž akubatérií; Uvedenie do prevádzky; Kapacitná skúška, Meranie izolačných odporov akubatérie, Kontrola naplnenia akubatérie, PKV, KV a OPaOS; Kontrola zhody vybraného zariadenia.

1.2.3     Realizácia 3. Etapy počas GO EBO 3 v rozsahu:

Vypracovanie protokolov, postupov a STD; Vypracovanie správy o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia; Dodávka akubatérií; Demontáž a montáž akubatérií; Uvedenie do prevádzky; Kapacitná skúška, Meranie izolačných odporov akubatérie, Kontrola naplnenia akubatérie, PKV, KV a OPaOS; Kontrola zhody vybraného zariadenia.

(ďalej len „Dielo“ alebo „predmet plnenia“)

Detailná technická špecifikácia Diela sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (v texte Zmluvy len „Technická špecifikácia“).

## Zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu

### Súčasťou predmetu plnenia nie je zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu.

### Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri manipulácii s odpadmi dodržiavať ustanovenia uvedené vo VTP.

### Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie zneškodniť, zhodnotiť alebo scudziť  káble, železné a neželezné kovy a Objednávateľom presne určené časti odpadu, vrátane odpadu, ktorý je vhodný na ďalšie využitie v domácnosti. Tieto odpady zostávajú majetkom Objednávateľa.

## Dodávané dokumenty

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dokumenty uvedené v Technickej špecifikácii v bode 4 a 5.

## Zabezpečenie kvality

Realizácia predmetu plnenia patrí do 1. kategórie zabezpečovania kvality. Pri vykonávaní predmetu plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť povinnosti podľa Prílohy č. 9 – Zabezpečovanie kvality – 1. kategória zabezpečovania kvality.

# Uzatvorenie zmluvy a zmeny

## Platnosť

Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu Zmluvnými stranami.

## Účinnosť

Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej platnosti podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy.

# Výklad zmluvy

## Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (VOP)

Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že ostatné podmienky vzťahujúce sa na túto Zmluvu sú uvedené vo VOP, verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s obsahom ustanovení VOP oboznámil, ich obsah je mu známy a berie na vedomie skutočnosť, že VOP sú pre neho záväzné a podpisom tejto Zmluvy sa zaväzuje dodržiavať ich ustanovenia.

## Všeobecné technické podmienky

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní Diela v priestoroch Objednávateľa bude dodržiavať podmienky uvedené vo Všeobecných technických podmienkach plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 16.03.2026, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „VTP“).

## Prednosť ustanovení

V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v jednotlivých častiach alebo prílohách Zmluvy platí nasledovné poradie prednosti: (1) Sankčná doložka, (2) tento zmluvný dokument, (3) VOP, (4) ostatné prílohy Zmluvy podľa ich poradia.

# Komunikácia

## Kontaktné osoby

Kontaktnou osobou v zmluvných veciach je:

za Objednávateľa:

Ing. Bibiana Masaryková, taktický nákupca, bibiana.masarykova@seas.sk, +421 910 805 414

za Zhotoviteľa:

...........

[Poznámka: doplňte meno a priezvisko, funkciu, kontaktný e-mail a tel. čísla]

## Manažéri Zmluvy

Na účely vykonávania organizačných a realizačných úkonov na základe ustanovení tejto Zmluvy sú určené nasledovné osoby:

Manažér Zmluvy za Objednávateľa:

........... (ďalej len „Manažér Zmluvy za Objednávateľa“)

Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa:

........... (ďalej len „Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa“)

[Poznámka: doplňte meno a priezvisko, funkciu, kontaktný e-mail a tel. čísla]

(Manažér Zmluvy za Objednávateľa a Manažér Zmluvy za Zhotoviteľa spolu ďalej len „Manažéri Zmluvy“).

# Cena, fakturačné a platobné podmienky

## Cena

### Zmluvné strany sa dohodli, že pevná cena za Dielo je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,- EUR bez DPH

(slovom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx eur bez DPH)

(ďalej len „Cena“).

### Skladba položiek tvoriacich Cenu je uvedená v kalkulácii, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Kalkulácia ceny za Dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude platená Objednávateľom Zhotoviteľovi priebežne, podľa platobných míľnikov definovaných v bode 5.1.4 Zmluvy, na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom po vykonaní plnenia v rámci príslušného platobného míľnika. Podkladom pre vystavenie faktúry Zhotoviteľom za príslušný platobný míľnik je preberací protokol (ďalej len „Preberací protokol“), ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy, potvrdený Manažérom Zmluvy za Objednávateľa a Manažérom Zmluvy za Zhotoviteľa. Platobný míľnik predstavuje čiastkové dodanie v zmysle § 19 ods. 3 Zákona o DPH. Zhotoviteľ vystaví faktúru za príslušný platobný míľnik najneskôr do 15 dní odo dňa dodania. Na účely DPH sa za deň dodania považuje dátum reálneho ukončenia práce/služby uvedený v Preberacom protokole. Prílohou faktúry je Preberací protokol.

### Zmluvné strany sa dohodli, že v Cene je zahrnutá cena za materiál dodaný Zhotoviteľom v priebehu zhotovenia Diel na základe tejto Zmluvy.

### Platobné míľniky

Cena bude fakturovaná Zhotoviteľom postupne, po splnení nasledovných jednotlivých platobných míľnikov:

| Platobný míľnik č. | Predmet platobného míľnika | Cena platobného míľnika v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plnenie podľa bodu 1.2.1 Zmluvy Realizácia 1. Etapy počas GO EBO 3 | ......... ,- slovom: ........ |
| 2 | Plnenie podľa bodu 1.2.2 Zmluvy Realizácia 2. Etapy počas GO EBO 4 | ......... ,- slovom: ........ |
| 3 | Plnenie podľa bodu 1.2.3 Zmluvy Realizácia 3. Etapy počas GO EBO 3 | ......... ,- slovom: ........ |

(ďalej spoločne ako „Platobné míľniky“ a jednotlivo ako „Platobný míľnik“).

## Banková záruka

### Všeobecné podmienky

Zhotoviteľ je povinný na zabezpečenie svojich záväzkov vzniknutých na základe tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi nepodmienenú a neodvolateľnú bankovú záruku v znení akceptovateľnom pre Objednávateľa, na základe ktorej bude banka povinná plniť na prvé písomné požiadanie Objednávateľa. Za akceptovateľnú bankovú záruku sa považuje taká banková záruka, ktorá bude vystavená v súlade s obsahom a vo forme, ktoré sú v zásade zhodné so vzorom bankovej záruky, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 8 Zmluvy, a to bankou, ktorá nemá ani jeden z ratingov horší ako:

- Moody’s – „Baa3”; alebo

Fitch – „BBB-”; alebo

Standard & Poor´s – „BBB-”.

Ak sa počas trvania bankovej záruky banke, ktorá bankovú záruku vystavila, zhorší rating tak, že nebude dosahovať ani jeden z ratingov uvedených v predchádzajúcom odseku (i) tohto bodu Zmluvy, potom je Objednávateľ oprávnený písomne upozorniť Zhotoviteľa na túto skutočnosť a  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady do 10 dní od doručenia upozornenia predložiť Objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude vystavená bankou, ktorej rating bude spĺňať podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku (i) tohto bodu Zmluvy a bude po obsahovej a formálnej stránke spĺňať požiadavky stanovené v tejto Zmluve. Objednávateľ vráti existujúcu bankovú záruku Zhotoviteľovi až potom, ako mu bude predložená nová banková záruka vystavená podľa tohto bodu.

Ak Zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v lehote alebo v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch (i) alebo (ii) tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa z bankovej záruky a/alebo zadržať finančné prostriedky v sume zodpovedajúcej hodnote 100% bankovej záruky vystavenej bankou, ktorej rating je nevyhovujúci, resp. bankovej záruky, ktorá nebola predložená zo strany Zhotoviteľa v lehote alebo v súlade s ostatnými podmienkami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch (i) alebo (ii) tohto bodu Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný doručiť bankovú záruku Objednávateľovi na adresu sídla Objednávateľa, uvedenú v Obchodnom registri v čase zaslania záruky a adresovanú k rukám Manažéra financovania a poistenia.

### Banková záruka počas plynutia záručnej doby

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 20 dní od prevzatia Platobného míľnika, ktorý bol Objednávateľom prevzatý ako prvý, na svoje náklady obstarať a predložiť Objednávateľovi na zabezpečenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy bankovú záruku na peňažnú sumu rovnajúcu sa 5 % z Ceny (v texte len „Záruka počas plynutia záručnej doby“).

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Záruka počas plynutia záručnej doby bude platná počas celej záručnej doby ku všetkým častiam Diela, pričom jej platnosť môže uplynúť najskôr 30-tym dňom po uplynutí záručnej doby k tej časti Diela, ktorej záručná doba uplynie ako posledná v rámci tejto Zmluvy. V prípade, že počas záručnej doby dôjde k oznámeniu vád Objednávateľom Zhotoviteľovi, zaväzuje sa Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečiť predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby tak, aby Záruka počas plynutia záručnej doby bola platná minimálne do 30 dní odo dňa odstránenia všetkých vád oznámených Objednávateľom počas záručnej doby. Predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle predchádzajúcej vety sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť najneskôr do 15 dní pred dňom jej exspirácie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby aj v prípade, že dôjde k predĺženiu záručnej doby, a to do 15 dní odo dňa, kedy k predĺženiu záručnej doby došlo, najneskôr však do 15 dní pred dňom uplynutia pôvodnej doby platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť doplnenie Záruky počas plynutia záručnej doby do hodnoty uvedenej v tomto bode Zmluvy vždy, keď sa Objednávateľ uspokojí zo Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle podmienok tejto Zmluvy, a to v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k uspokojeniu zo Záruky počas plynutia záručnej doby Objednávateľom došlo.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v prípade, že:

- Objednávateľovi vznikne voči Zhotoviteľovi nárok na akúkoľvek sumu v súvislosti s neodstránením vád Diela, príp. jeho časti v súlade s touto Zmluvou, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby vo výške zmluvnej pokuty a celkových alebo predpokladaných nákladov a výdavkov Objednávateľa na odstránenie takejto vady;

Zhotoviteľ nezabezpečí predĺženie platnosti Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle odseku (v) alebo (vi) tohto bodu Zmluvy, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

Zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.2.1(i) alebo 5.2.1(ii) tejto Zmluvy, pričom v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

Zhotoviteľ nezabezpečí doplnenie Záruky počas plynutia záručnej doby v zmysle odseku (iii) tohto bodu Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby, ktorá bola Zhotoviteľom poskytnutá;

Objednávateľ využije svoje právo na ukončenie Zmluvy z dôvodu porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, pričom Objednávateľ je oprávnený uspokojiť sa zo Záruky počas plynutia záručnej doby v celej výške Záruky počas plynutia záručnej doby.

Suma, ktorou sa Objednávateľ uspokojí zo Záruky počas plynutia záručnej doby podľa odseku (iv) písmeno (b) až (e) tohto bodu Zmluvy sa bude považovať za zábezpeku, ktorú je Objednávateľ oprávnený použiť na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi v súvislosti s touto Zmluvou. Zábezpeku alebo jej časť, ktorá nebola použitá na uspokojenie nárokov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi (i) do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád oznámených Zhotoviteľovi počas plynutia záručnej doby, alebo (ii) ak neboli žiadne vady oznámené, tak do 30 dní od uplynutia záručnej doby tej časti Diela, ktorej záručná doba uplynie ako posledná. Zhotoviteľovi nepatrí žiadny úrok zo zábezpeky poskytnutej podľa tohto bodu Zmluvy.

Ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v tomto bode Zmluvy a nepredloží Záruku počas plynutia záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 100% hodnoty požadovanej Záruky počas plynutia záručnej doby. Podmienky uvedené v odseku (viii) tohto bodu Zmluvy sa uplatnia rovnako aj na zadržanú sumu. Zadržané prostriedky znížené o sumu, na ktorej čerpanie mal Objednávateľ nárok, budú uvoľnené do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád oznámených Zhotoviteľovi počas plynutia záručnej doby, najskôr však do 30 dní po uplynutí záručnej doby tej časti Diela, ktorej záručná doba uplynie ako posledná. Zhotoviteľovi nepatrí žiadny úrok zo zábezpeky poskytnutej podľa tohto bodu Zmluvy.

## Obsah Ceny

### Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom, skutočným stavom a charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny Objednávateľovi:

- sa podrobne oboznámil s projektovou dokumentáciou, Technickou špecifikáciou a touto Zmluvou, vrátane jej príloh,

preveril miestne podmienky na stavenisku, resp. miesta realizácie Diel,

v Kalkulácii ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii, Technickej špecifikácii a Zmluve,

do Ceny zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na realizáciu Diel aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii, Technickej špecifikácii a tejto Zmluve, ale charakter Diel si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje v súlade s projektovou dokumentáciou, Technickou špecifikáciou a touto Zmluvou,

zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach v zmysle tejto Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom plnenia, o ktorých v čase uzavretia Zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal alebo mohol vedieť.

### DPH sa bude aplikovať v súlade s daňovou legislatívou záväznou pre Zhotoviteľa platnou v deň vzniku daňovej povinnosti.

## Zádržné

### Zádržné

Z každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený zadržať 10% z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržané prostriedky znížené o sumu, na ktorej čerpanie mal Objednávateľ nárok v zmysle Zmluvy, budú uvoľnené do 30 dní po prevzatí všetkých častí Diela, a to za podmienky, že vady a nedorobky budú odstránené a ich odstránenie bude Objednávateľom písomne potvrdené. Zádržné bude Objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy (najmä na zabezpečenie riadneho a včasného zhotovenia Diela), ako aj na náhradu škôd, zmluvných pokút, sankcií, ako aj iných oprávnených nárokov Objednávateľa v prípade porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. Uplatnenie zádržného predstavuje odchylnú dohodu Zmluvných strán o vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie časti Ceny.

# Vykonanie Diela

## Miesto vykonania Diela

Miestom vykonania Diel sú: Slovenské elektrárne, a.s. závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice

## Miesto odovzdania a prevzatia Diela

Miestom odovzdania a prevzatia Diel sú Slovenské elektrárne, a.s. závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice

## Odborníci vykonávajúci predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia bude vykonávaný osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a s požiadavkami Objednávateľa v zmysle Technickej špecifikácie.

Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v procese obstarávania, zaväzuje sa využívať na vykonávanie predmetu plnenia odborníkov uvedených v Prílohe č. 7 Zmluvy – Zoznam odborníkov. V priebehu vykonávania predmetu plnenia je zmena odborníka vykonávajúceho predmet plnenia podmienená preukázaním splnenia požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť zo strany Zhotoviteľa v rovnakom rozsahu, v akom bola preukázaná za pôvodného odborníka bezodkladne, a to predložením dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Manažér Zmluvy za Objednávateľa na základe predložených dokladov posúdi splnenie požiadaviek a v prípade, že stanovené požiadavky boli splnené, schváli zmenu odborníka vykonávajúceho predmet plnenia, a to formou zápisu v Denníku, resp. iným záznamom. Manažér Zmluvy za Objednávateľa aktualizuje Prílohu č. 7 Zmluvy – Zoznam odborníkov a jej aktualizované znenie dá písomne na vedomie Zhotoviteľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť odborníka, ak bol odborník hodnotený zo strany Objednávateľa s výsledkom „nedostatočný“. Zmenu odborníkov uvedených v Prílohe č. 7 Zmluvy – Zoznam odborníkov je Zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne potom ako nastal dôvod, pre ktorý je zmenu potrebné vykonať.

## Vykonanie Diela

### Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné vykonanie Diela (t.j. vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné vykonanie a ukončenie Diela) tak, aby vykonané Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým platným právnym predpisom a požiadavkám uvedeným v tejto Zmluve. Pokiaľ sa počas vykonávania Diela vyskytnú podstatné skutočnosti, o ktorých Zmluvné strany vopred nemali vedomosť, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ihneď na mieste pri vykonávaní Diela o týchto skutočnostiach preukázateľne informovať Objednávateľa a tieto skutočnosti uviesť aj do Denníka, ak je vedený. Ak Zhotoviteľ tieto skutočnosti neoznámi Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, platí, že tieto boli Zhotoviteľovi známe v čase uzavretia Zmluvy a Objednávateľ nie je povinný akceptovať žiadne Zhotoviteľom neskôr vznesené pripomienky alebo nároky vyplývajúce z daných skutočností alebo súvisiace s danými skutočnosťami.

### Právna bezvadnosť

Zhotoviteľ  vyhlasuje a zaväzuje sa, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti určené na zhotovenie veci budú bez právnych vád, najmä nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, exekučného konania ani zahrnuté do konkurznej alebo reštrukturalizačnej podstaty. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že v čase ich dodania je ich neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri zhotovovaní veci nepoužije žiadny materiál, komponent, výrobok alebo inú časť, na ktorú sa vzťahuje výhrada vlastníctva tretej osoby. Objednávateľ je oprávnený sa vždy domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku alebo časti zhotovovanej veci je v čase dodávky Zhotoviteľ, pričom najneskôr okamihom ich zabudovania do zhotovovanej veci sa ich vlastníkom stáva Objednávateľ.

### Kontinuita plnenia

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu, obsahu alebo kvality predmetu plnenia, v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieši Zmluva ani jej prílohy, platí až do prijatia vzájomnej dohody Zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržať podmienky v ňom uvedené. Zmluvná strana, ktorej stanovisko pri riešení rozporu sa ukáže ako nesprávne, znáša náklady spojené s riešením tohto rozporu.

Ak by v priebehu vykonávania predmetu plnenia došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Zmluvnými stranami, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu vykonávania predmetu plnenia alebo jeho oneskoreniu, alebo k inému ovplyvneniu realizácie predmetu plnenia zo strany Zhotoviteľa.

## Kontroly a skúšky

### Zhotoviteľ je povinný každú časť Diela v zmysle bodov 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 Zmluvy pred jej odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej spoločne len „Skúšky“ a jednotlivo len „Skúška“) za účelom zistenia, či Plnenie spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie, a či spĺňa Zmluvou stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Plnenia.

### Manažér Zmluvy za Objednávateľa má byť prítomný pri vykonávaní Skúšok a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania Skúšok, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania Skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne.

### Ak sa Manažér Zmluvy za Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie Skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať Skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o výsledku týchto Skúšok.

### Náklady spojené s vykonaním Skúšok znáša Zhotoviteľ. Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok Skúšky nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré v tejto súvislosti Objednávateľovi vzniknú.

### Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní predmetu plnenia. Vykonávanie kontroly alebo Skúšok nie je dôvodom na oneskorené dodanie predmetu plnenia.

### Predbežná kontrola

- Pred odovzdaním predmetu plnenia je Objednávateľ oprávnený požadovať predbežnú kontrolu vykonávania predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodnú na termíne predbežnej kontroly, za účelom zistenia, či predmet plnenia zodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou. Zmluvné strany vyhotovia protokol o predbežnej kontrole, podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, v ktorom budú zaznamenané výsledky predbežnej kontroly a údaje o tom, či predmet plnenia spĺňa požiadavky stanovené Zmluvou, prípadne vyjadrenie Zhotoviteľa k riadnemu dokončeniu predmetu plnenia.

V prípade, že sa na základe predbežnej kontroly zistí, že predmet plnenia preukázateľne nespĺňa požiadavky stanovené Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený určiť primeranú lehotu, v ktorej je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady. Po uplynutí lehoty na odstránenie vád podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený vykonať ďalšiu kontrolu. V prípade, že vady nebudú uspokojivo odstránené, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, ak neurčí ďalšiu lehotu na odstránenie vád.

## Lehota dodania a prevzatia Diela

### Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a jeho časti v nasledovných termínoch:

| Platobný míľnik č. | Predmet Platobného míľnika | Termín zhotovenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plnenie podľa bodu 1.2.1 Zmluvy | Počas GO 3. bloku EBO v roku 2028, pričom zhotovenie tejto časti Diela Zhotoviteľ vykoná najneskôr do posledného dňa GO 3. bloku EBO v roku 2028 |
| 2 | Plnenie podľa bodu 1.2.2 Zmluvy | Počas GO 4. bloku EBO v roku 2029, pričom zhotovenie tejto časti Diela Zhotoviteľ vykoná najneskôr do posledného dňa GO 4. bloku EBO v roku 2029 |
| 3 | Plnenie podľa bodu 1.2.3 Zmluvy | Počas GO 3. bloku EBO v roku 2030, pričom zhotovenie tejto časti Diela Zhotoviteľ vykoná najneskôr do posledného dňa GO 3. bloku EBO v roku 2030 |

### V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť uvedené termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách, v takom prípade, Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu odplatu príp. kompenzáciu vzniknutých nákladov podľa predchádzajúcej vety a Cena sa v takýchto prípadoch nemení.

    - Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet plnenia bude realizovaný počas generálnych odstávok (v texte Zmluvy aj ako „GO“) 3. a 4. bloku EBO. Predpokladané termíny začiatku a konca GO 3. a 4. bloku EBO, sú nasledovné:

- a) GO 3. bloku EBO v roku 2028: 	od 13.05.2028 do 02.06.2028;

- b) GO 4. bloku EBO v roku 2029:	od 14.04.2029 do 03.05.2029;

- c) GO 3. bloku EBO v roku 2030: 	od 13.04.2030 do 15.05.2030;

- Tu uvedené termíny sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nedôjde k ich zmene spôsobom uvedeným v nasledujúcom bode Zmluvy.

    - V prípade, ak dôjde k zmene predpokladaných termínov GO 3. a 4. bloku EBO uvedených vyššie a zhotovenie niektorých častí Diela je naviazané na tieto GO 3. a 4. bloku EBO, Objednávateľ bez zbytočného odkladu jednostranným písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi oznámi zmenu termínov príslušných GO 3. a 4. bloku EBO uvedených v predošlom bode, pričom je tiež oprávnený zmeniť termíny zhotovenia dotknutých častí Diela. Takto oznámená zmena termínov GO 3. a 4. bloku EBO a termínov zhotovenia dotknutých častí Diela nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. Po doručení takého oznámenia o zmene termínov GO 3. a 4. bloku EBO a/alebo zhotovenia dotknutých častí Diela budú tieto termíny pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je povinný také časti Diela zhotoviť v týchto nových termínoch.

## Prevzatie Diela

### Zhotoviteľ je povinný písomne:

- informovať Objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu o termíne, kedy bude pripravený dokončiť a odovzdať príslušnú časť Diela,

vyzvať Objednávateľa na prevzatie každej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred jeho odovzdaním.

### Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude podľa bodu 6.7.3 Zmluvy preberané po častiach. O odovzdaní a prevzatí príslušnej časti Diela sa spíše Preberací protokol podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy (v texte Zmluvy len „Preberací protokol“), ktorý podpíšu obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať:

- popis príslušnej časti Diela,

potvrdenie o vykonaní predpísaných testov/Skúšok,

zoznam odovzdávaných dokumentov,

kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka v prípade, ak súčasťou takej časti Diela je aj dodanie tovaru,

v prípade prevzatia poslednej časti predmetu plnenia vykonávaného na základe tejto Zmluvy aj údaj o počte nevrátených vstupných identifikačných kariet alebo preukazov (ďalej len „IDK vstupu“) pridelených pracovníkom Zhotoviteľa,

čitateľné mená a priezviská a podpisy Manažérov Zmluvy za obidve Zmluvné strany,

dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom,

miesto prevzatia časti Diela.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že časti Diela v rozsahu Platobného míľnika č. 1, Platobného míľnika č. 2 a Platobného míľnika č. 3 budú Objednávateľom prevzaté na základe Preberacích protokolov, ktoré budú vyhotovené za každú časť Diela samostatne, po riadnom ukončení príslušného Platobného míľnika uvedeného v tomto ustanovení Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí príslušnej časti Diela odovzdať Objednávateľovi aj všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie príslušnej časti Diela v zmysle bodu 1.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tohto bodu Zmluvy sa pod pojmom „časť Diela“ rozumie plnenie v rozsahu jednotlivého Platobného míľnika uvedeného v prvej vete tohto bodu Zmluvy.

# Subdodávatelia

Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo 1. možnosť: bez účasti subdodávateľov. 2. možnosť: aj prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 10 tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).

# Náhrada škody

Ustanovenia týkajúce sa náhrady škody sú uvedené v článku 5 VOP.

# Záruka a zodpovednosť za vady

## Zmluvné strany sa dohodli, že záruka k časti Diela v rozsahu príslušného Platobného míľnika začína plynúť vždy po odovzdaní a prevzatí každej takej časti Diela na základe Preberacieho protokolu.

## Zhotoviteľ zodpovedá za vady každej časti počas záručnej doby 24 mesiacov a Zhotoviteľ zároveň zabezpečí, aby si počas tejto doby každá časť Diela zachovala vlastnosti podľa Zmluvy.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa záruky za zodpovednosti za vady sú uvedené v článku 3.5 VOP.

# Zmluvné pokuty a sankcie

Ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút a sankcií sú uvedené v článku 5 VOP a vo VTP.

## Zmluvné pokuty

Okrem zmluvných pokút uvedených vo VOP a zmluvných pokút uvedených vo VTP si Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy dohodli aj nasledovné zmluvné pokuty:

### V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží plán kvality vybraného zariadenia alebo plán kvality podľa medzinárodnej normy ISO 10005 na odsúhlasenie Objednávateľovi v lehote podľa bodu 3.8 Prílohy č. 9 – Zabezpečovanie kvality – 1. kategória zabezpečovania kvality, môže si Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR.

# Prerušenie prác a ukončenie zmluvy

Ustanovenia týkajúce sa prerušenia prác a ukončenia Zmluvy sú uvedené v článkoch 6.1 a 7.3 VOP.

# Systémy manažérstva Zhotoviteľa

## Systém manažérstva bezpečnosti

Zhotoviteľ je povinný pre účely tejto Zmluvy disponovať funkčným systémom manažérstva bezpečnosti, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 45001.

## Systém environmentálneho manažérstva

Zhotoviteľ je povinný pre účely tejto Zmluvy disponovať funkčným systémom environmentálneho manažérstva, ktorý zodpovedá požiadavkám ISO 14001.

# Dôvernosť informácií

Ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií sú uvedené v článku 6 VOP.

## Ochrana citlivých informácií podľa Atómového zákona

Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto Zmluvy môžu byť medzi Zmluvnými stranami vzájomne sprístupnené citlivé informácie, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Atómový zákon“). Citlivé informácie alebo dokumentácia obsahujúca citlivé informácie nesmú byť zverejnené, nesmú byť poskytnuté tretej strane a Zmluvné strany majú povinnosť postupovať tak, aby počas plnenia Zmluvy bolo poskytnutie informácií jednotlivým osobám limitované len na poskytnutie nevyhnutných informácií pre plnenie podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v pochybnostiach sa predpokladá, že každá informácia má citlivý charakter podľa § 3 ods. 16 a 17 Atómového zákona. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia podľa tohto bodu, bude sa takéto porušenie povinností posudzovať ako únik informácie dôverného charakteru a za takéto porušenie Zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa podčlánku 5.4.10. VOP.

# Záverečné ustanovenia

## Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia

Príloha č. 3 – Kalkulácia ceny za Dielo

Príloha č. 4 – Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 16.03.2026

Príloha č. 5 – Preberací protokol – vzor

Príloha č. 6 – Vyhlásenie o daňovej pozícii a prepojenosti (zahraničný dodávateľ) / Vyhlásenie o prepojenosti (tuzemský dodávateľ)

Príloha č. 7– Zoznam odborníkov

Príloha č. 8 – Banková záruka – vzory

Príloha č. 9 – Zabezpečovanie kvality - 1. kategória zabezpečovania kvality

Príloha č. 10 – Zoznam subdodávateľov

## Vyhotovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

## Prejav vôle

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek výhrad pri plnom vedomí podpisujú.

| V [doplní uchádzač], dňa [doplní uchádzač] |  | V ___________________, dňa ______ |
| --- | --- | --- |
| V mene a za Zhotoviteľa: |  | V mene a za Objednávateľa: |
|  |  | Slovenské elektrárne, a.s. |
| Meno a priezvisko [doplní uchádzač] Funkcia [doplní uchádzač] |  | Meno a priezvisko[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy] Funkcia[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy |
| Meno a priezvisko [doplní uchádzač] Funkcia [doplní uchádzač] |  | Meno a priezvisko[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy] Funkcia[doplní obstarávateľ v rámci postupu pred uzavretím Zmluvy |