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Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09  Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 	35829052
DIČ: 	2020261353
IČ DPH: SK2020261353

	DOPYT

	
	Dátum vystavenia:
	16/10/2026

	
	Evidenčné číslo:
	2026/18348

	
	(prosíme uvádzať v korešpondencii)

	
	Adresa uchádzača:
	





	
	Termín a spôsob predloženia ponuky:
Ponuku žiadame predložiť písomne v systéme Eranet 

v termíne do: 06.11.2026
Kontaktná osoba: Anna Šlosiarová
závod Atómové elektrárne Mochovce
Telefón:	+421 910 673 542
E-mail:	anna.slosiarova@seas.sk

	Miesto dodania:
Slovenské elektrárne, a.s.
Závod Vodné elektrárne Trenčín
Malá vodná elektráreň Veľké Kozmálovce, 
935 21 Veľké Kozmálovce č.355
	

	Žiadame Vás o predloženie ponuky na doleuvedený predmet, ktorá bude obsahovať technický popis predmetu, informáciu o cene, platobných a dodacích podmienkach a záručnej lehote.
Cena predmetu musí byť uvedená v členení po položkách, ku každej oceňovanej položke žiadame uviesť jednotkovú cenu. 

	Predmet obstarávania:
Odstránenie materiálov s obsahom azbestu v objekte MVE Veľké Kozmálovce
Špecifikácia:
Predmetom je odstránenie materiálov obsahujúcich azbest v rámci celého objektu MVE Veľké Kozmálovce a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia.  
Rozsah dodávky pozostáva z:
· Spracovanie projektu odstraňovania materiálov s obsahom azbestu;
· Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ;
· Schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom pre Zhotoviteľa príslušným Okresným úradom odborom starostlivosti o životné prostredie;
So samotnou realizáciou diela je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti príslušných rozhodnutí. Následne je potrebné:
· Zriadenie hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem s požadovanou zníženou tlakovou diferenciou (optimálne -30 Pa) a so zabezpečením monitorovacieho zariadenia podtlaku s alarmom počas výkonu sanačných prác, zriadenie 3 komorových hygienických slučiek a 2 komorových materiálových priepustí, 
· Penetrácia penetračným prípravkom a odborná demontáž materiálov s obsahom azbestu, priebežné balenie do obalov s následnou stabilizáciou materiálov v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu; zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest v zmysle platnej legislatívy SR;
· Demontáž existujúcich upchávok požiarnych prestupov pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu;
· Vybudovanie  nových požiarnych prestupov po ukončení sanačných prác;
· Demontáž počas sanačných prác a spätná montáž poklopov káblového kanála v 6,3 kV rozvodni a poklopov káblových lávok v strojovni MVE po ukončení sanačných prác;
· Vyčistenie, povysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva  v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu;
· Demontáž hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem;
· Preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu na skládke nebezpečného odpadu;
· Vystavenie protokolov

Podrobná špecifikácia je uvedená v Technickej špecifikácii, ktorá je prílohou k tomuto Dopytu. Technická špecifikácia bude zároveň aj prílohou zmluvy.  


	Dodacie podmienky:
Termín dodania: Plnenie bude poskytnuté v lehote do 31.12.2027. 
Najneskôr 15 pracovných dní po podpise objednávky Zhotoviteľ predloží na pripomienkovanie:
1. Harmonogram prác;
2. Plán BOZP/ Bezpečný pracovný postup;
3. Projekt sanácie odstránenia materiálov s obsahom azbestu pred jeho predložením  na príslušný RÚVZ;
4. Podrobný technologický postup.

Zhotoviteľ do 30 dní od podpisu objednávky požiada o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v objektoch MVE Veľké Kozmálovce na príslušnom Okresnom úrade. Zhotoviteľ do 30 dní od podpisu objednávky predloží pripomienkovaný projekt odstraňovania materiálov s obsahom azbestu a plán práce na príslušný RÚVZ.  S realizáciou prác začne najskôr po vydaní príslušných rozhodnutí Okresného úradu, RÚVZ a po nadobudnutí právoplatnosti príslušných rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Spôsob prevzatia: Na základe Preberacieho protokolu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., verzia 16.03.2026, v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026 (ďalej len „VOP“).Preberací protokol je nedeliteľnou súčasťou faktúry.


Ďalšie podmienky:
Požiadavky na dodávateľov – dodávateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:
5. Dodávateľ musí byť technicky a odborne spôsobilý na plnenie zmluvy. Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže predložením nasledovných dokladov: 
a. Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas 3 rokov pred vyhlásením súťaže. 
Realizácia každej zmluvy musí byť potvrdená odberateľom (okrem zmlúv realizovaných v SE, a.s.), ak to nie je možné, túto skutočnosť potvrdí uchádzač čestným vyhlásením. Obstarávateľ má právo overiť si skutočnosti uvedené v Zozname zmlúv (referencií). Obstarávateľ má právo neuznať referenciu k zmluve s obstarávateľom, ktorá bola potvrdená formou čestného vyhlásenia uchádzača, v prípade nespokojnosti obstarávateľa s plnením uchádzača
Zo zoznamu musí vyplynúť, že: finančný objem realizovaných zákaziek bol celkovo minimálne 80 000,-  EUR bez DPH, a z toho aspoň jednej zákazky minimálne 30 000 EUR bez DPH
b. Certifikát kvality na predmet zodpovedajúci predmetu obstarávania zákazky, vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 9001, alebo iný doklad (napr. Príručka kvality) preukazujúci, že uchádzač má zavedený systém manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 9001.
c. Certifikát systému environmentálneho manažmentu, vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 14001, alebo doklad o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému environmentálneho manažmentu EN ISO 14001.
d. [bookmark: _Ref226633005]Certifikát systému riadenia bezpečnosti podľa štandardov ISO 45001 (OHSAS 18001), vydaný akreditovanou certifikačnou spoločnosťou alebo inými dôkazmi/certifikátmi, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek ISO 45001 a zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ, ktorý nemá certifikovaný systém riadenia BOZP predloží nasledovné doklady:
· politiku bezpečnosti spoločnosti, ktorou spoločnosť preukazuje záväzok predchádzania  úrazom a vytvárania bezpečného prostredia pri práci
· pracovný postup pre vykonávanú činnosť (Plán bezpečnosti), ktorý obsahuje bezpečný pracovný postup pre vykonávanie služby /práce a preukazuje schopnosť uchádzača rešpektovať zásady bezpečnosti a predchádzať úrazom na pracovisku
· zoznam pracovníkov zodpovedných za riadenie BOZP s uvedením pozície v Organizačnej štruktúre spoločnosti, údajmi a certifikátmi týkajúcimi sa odbornej kvalifikácie v oblasti BOZP
e. podpísané Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač potvrdí, že bude v čase realizácie plnenia disponovať prístrojmi ,zariadeniami a pracovným vybavením na plnenie zákazky v súlade s požiadavkami, uvedenými v Technickej špecifikácii bod 4.1.1, ktorá tvorí prílohu tohto dopytu. Zároveň v Čestnom vyhlásení uvedie aj zoznam, ktorý obsahuje názvy a popisy zariadení.
f. Oprávnenie uchádzača na vykonávanie činností podľa § 41 ods. 2 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. - vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
g. Odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti vo výstavbe preukazu odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v zmysle § 37 zákona č. 25/2025 Z. z.; § 2, §3, ods. 3 a § 5, ods. 6 pís. b) zákona č. 138/1992 Zb. 
V prípade, ak uchádzač pri predkladaní dokladov v systéme Eranet vloží aj osvedčenia obsahujúce identifikáciu konkrétnej osoby zastávajúcej príslušnú profesiu, je potrebné na predkladaných dokladoch túto identifikáciu zneviditeľniť z dôvodu ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V opačnom prípade je uchádzač povinný splniť svoje povinnosti podľa bodu 16.3 VPS, pričom splnenie tejto povinnosti uchádzač potvrdzuje predložením Potvrdenia o oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov, ktoré je k dispozícii v systéme Eranet.
1. [bookmark: _Ref11329493]Potvrdenie o oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov 

6. Obhliadka miesta plnenia:
       Uchádzači sú povinní vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si sami overili a získali potrebné
       informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bez vykonania ohliadky bude
       uchádzačovi odmietnutý prístup k ďalším krokom v súťaži.
Pre spresnenie termínu obhliadky kontaktujte, prosím, túto osobu: 
[bookmark: _Ref275932579]Ing. Branislav Ježík, 0910 674 244, branislav.jezik@seas.sk alebo
Ing. Stanislav Doktor, 0910 804 349, stanislav.doktor@seas.sk
v termíne do 30/10/2026.
      Obhliadku je možné vykonať do 03/11/26, zároveň uveďte zoznam osôb, ktoré 
      sa zúčastnia obhliadky. 

     Miesto obhliadky (adresa): MVE Veľké Kozmálovce, 935 21 Veľké Kozmálovce č.355, okres    
     Levice 

Výber dodávateľa bude riadený súťažným postupom. Všeobecné podmienky súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dopytu.
Súčasťou zmluvy budú:
7. Všeobecné obchodné podmienky Slovenských elektrární, a.s., verzia 16.03.2026 v znení Dodatku č. 1, verzia 04.08.2026
8. Všeobecné technické podmienky plnenia v Slovenských elektrárňach, a.s. (závody), verzia 16.03.2026, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/ 
Riadenie obchodných činností a vnútorných vzťahov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. SE je vykonávané v súlade so zásadami uvedenými v Etickom kódexe SE a Pláne nulovej tolerancie korupcie, ktorých znenia sú zverejnené na internetovej stránke SE, a.s.: https://www.seas.sk/o-nas/udrzatelnost-a-inovacie/zainteresovane-strany/dodavatelia/ 

	Požiadavky na ponuku:
Doklady v súlade s bodom Požiadavky na dodávateľov tohto dopytu. 
Návrh zmluvy podľa prílohy tohto dopytu.
Formulár cenovej ponuky podľa prílohy tohto dopytu.

	Hodnotiace kritériá:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH.

	Prílohy:
1. Technická špecifikácia
2. Návrh objednávky
3. Formulár cenovej ponuky


	
	S pozdravom


...........................................
	Anna Šlosiarová
                                                     taktický nákupca
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